ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ :

Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη Συντήρηση - Βελτίωση  Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2017

##### ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

##### ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB

Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 2017

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | # Κ.Νευροκοπι, 02-08-2017 |
| --- | --- |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | # Αριθ. Πρωτ. : 11182 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ |  |

### ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους, βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές συναφών εργασιών και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο  «Αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με τη Συντήρηση - Βελτίωση  Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2017», Και συγκεκριμένα για την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά & Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου από το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου σε περιοχές πού χρειάζεται Καθαρισμός και μόρφωση υπάρχουσας τάφρου και καθαρισμού οχετών του Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σε (5) πέντε μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το μηχάνημα για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών που έχει καθορισθεί από την Υπηρεσία για να αρχίσει τις εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος στον τόπο των εργασιών βαρύνει τον ανάδοχο.

Επίσης μετά το τέλος των εργασιών η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος βαρύνει τον ανάδοχο.

Ως μεταφορά για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρείται και η μετακίνηση του μηχανήματος με την δική του δύναμη.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Κάθε δαπάνη λειτουργίας του μηχανήματος (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, ανταλλακτικά, αποδοχές προσωπικού, ασφαλίσεις κλπ) βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η Υπηρεσία δικαιούται την αντικατάστασή του σε περίπτωση που κρίνεται ότι με υπαιτιότητά του η απόδοση του μηχανήματος είναι μειωμένη οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σε προθεσμία 3 ημερών από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την διαμονή του αναδόχου και του προσωπικού του μηχανήματος για την προμήθεια των καυσίμων του μηχανήματος ή για την ασφάλεια τούτου και του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, που είναι δυνατόν να φθαρούν, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις από πιθανή έλλειψη αυτών. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη κάποιου εξαρτήματος που επιφέρει μείωση στην απόδοση αυτού δύναται αν απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή του και ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να έχουν φώτα και σήματα με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εργασία που θα εκτελεί το μηχάνημα θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα δασολόγο ή εντεταλμένο όργανο της Υπηρεσίας και σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της εργασίας που του υποδεικνύεται, ο επιβλέπων Δασολόγος με σημείωμα του δύναται να διατάξει την παύση της εργασίας, οπότε η Υπηρεσία δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η διάρκεια μίσθωσης του λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή  JCB ορίζεται μέχρι του ποσού των 8.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ και οι ελάχιστες ώρες εργασίας ανέρχονται σε   249 ώρες εργασίας οι συνολικές ώρες εργασίας θα διαμορφωθούν ανάλογα με την έκπτωση .

Η χρονική περίοδος απασχόλησης του μηχανήματος θα είναι από την εγκατάστασή του μέχρι τρείς μήνες.

Η κανονική ημερήσια απασχόληση του μηχανήματος, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες το οποίο μπορεί να αυξομειώνεται και συμψηφιστικά να είναι (40) ώρες την πενθήμερη εβδομάδα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί αυτό με απόφαση του Δασάρχη Ν/πίου να αυξηθεί μέχρι τέσσερις(4) ώρες την ημέρα και αθροιστικά μέχρι εξήντα (60) ώρες την πενθήμερη εβδομάδα. Σε περίπτωση που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ. η το μηχάνημα εργασθεί για χρόνο λιγότερο των οκτώ (8)ωρών θα καταβάλλεται ανάλογη αμοιβή για τις πραγματικές ώρες απασχόλησης αυτού στο έργο.

Όσες φορές δεν χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν καταβάλλεται τίμημα.  Εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας , μπορεί να υποχρεωθεί ο εργολάβος να απασχολεί το μηχάνημα του τα Σάββατα και τις Κυριακές και τις αργίες με την καταβολή κανονικής ωριαίας αποζημίωσης για οκτώ (8) ώρες απασχόλησης του μηχανήματος χωρίς καμία προσαύξηση . Οι ώρες αυτές καταβάλλονται πέρα από τις προβλεπόμενες παραπάνω σαράντα η εξήντα ώρες την εβδομάδα.

Κάθε Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολήσει το μηχάνημα του σε οποιοδήποτε έργο αποφασίσει η Υπηρεσία στις περιοχές που ορίζονται από την μελέτη. Εάν ορισμένοι ανάδοχοι φέρουν  περισσότερα από ένα μηχανήματα , η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται να τα απασχολεί για την ολοκλήρωση της εργασίας . Η προσφορά χαμηλότερων τιμών δεν δεσμεύει την Υπηρεσία για ευνοϊκότερη μεταχείριση .

ΑΡΘΡΟ 10ο

Δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση για καθυστέρηση με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μέχρι (5) πέντε ημέρες κατά μήνα.

Για καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή έπειτα τούτων λόγω κατάστασης του εδάφους καμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο.

Ο χρόνος για την μεταφορά του μηχανήματος από έργο σε έργο δεν θεωρείται καθυστέρηση με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η δε δαπάνη για την μεταφορά καταβάλλεται σύμφωνα με αυτά που διαλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Κάθε διακοπή της εργασίας του μηχανήματος που θα γίνεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (βλάβη, φθορά του μηχανήματος) η Υπηρεσία δύναται να κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο μετά (5) πέντε μέρες από την έγγραφο ειδοποίηση για την συνέχιση των εργασιών.

Σε περίπτωση που το μηχάνημα πάθει βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να παρακωλύεται η συνέχιση των εργασιών πέρα από (10) δέκα ημέρες ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τούτο με άλλο του αυτού τύπου και ιπποδύναμης σε διάστημα (5) πέντε ημερών από το τέλος του δεκαημέρου καθυστέρησης διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το μηχάνημα που θα φέρει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών  πρέπει να έχει εφοδιαστεί με ωρομετρητή  για την μέτρηση των ωρών εργασίας. Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας αποδειχθεί ότι ο ωρομετρητής δεν λειτουργεί καλά ο ανάδοχος υποχρεούται να επιφέρει αμέσως τις βελτιώσεις που απαιτούνται ή να αντικαταστήσει αυτόν.

Σε περίπτωση βλάβης του ωρομετρητή ο εργολάβος υποχρεούται να τον επισκευάσει ή να τον αντικαταστήσει μέσα σε πέντε (5) μέρες, αλλιώς ο επιβλέπων με έγγραφό του διακόπτει την εργασία του μηχανήματος, χωρίς καμία αποζημίωση, μέχρι που να επαναλειτουργήσει ο ωρομετρητής. Στην περίπτωση αυτή (πενθήμερο) οι ώρες εργασίας βεβαιώνονται από τους επιβλέποντες.

Κάθε ημέρα μετά το τέλος της εργασίας το δελτίο του ωρομετρητή (καρτέλα) θα παραδίδεται στον επιβλέποντα το έργο, ελέγχεται και υπογράφεται από αυτόν και τον οδηγό του μηχανήματος, αναγράφεται δε στην καρτέλα εμφανώς, το σύνολο των ωρών εργασίας και η ημερομηνία.

Σε περίπτωση που το δελτίο του ωρομετρητή (καρτέλα) είναι εβδομαδιαίας (εργασίας) διάρκειας, ο έλεγχος πραγματοποιείται κάθε ημέρα θα παραδίδεται όμως στον επιστάτη μετά το πέρας της εβδομαδιαίας χρήσης του. Με βάση την καρτέλα αυτή καταρτίζεται ημερήσιο δελτίο του μηχανήματος και θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Δασολόγο. Με βάση τα ημερήσια δελτία στο τέλος κάθε 15νθημέρου, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφεται σαφώς και αναλυτικά κάθε ημέρα οι ώρες εργασίας του μηχανήματος. Τούτο υπογράφεται από τον επιβλέποντα Δασολόγο και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου ή του οδηγού να υπογράψει τα ημερήσια δελτία στη θέση της υπογραφής αναγράφεται η φράση «αρνήθηκε να υπογράψει» και αυτά θα θεωρούνται κανονικά για την περαιτέρω διαδικασία καταβολής των μισθωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ της δασικής αρχής και του αναδόχου για την ποιότητα της εργασίας αποφαίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα σε (5) ημέρες από την πρωτοκόλληση αυτής, οικείος Δ/ντής Δασών  Αυτός εκδίδει απόφαση που κοινοποιείται στον ανάδοχο όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 της συγγραφής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Κάθε μηχάνημα πρέπει να έχει απόδοση ίση τουλάχιστον με αυτή που προβλέπεται από την πρότυπη ανάλυση τιμών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για έργα Οδοποιίας. Σε περίπτωση που μετά την κλήση του αναδόχου δεν επαναφέρει τούτο στην κανονική του απόδοση η Υπηρεσία δύναται να λύσει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς καμιά αποζημίωση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εκτός από τις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 2, 5 και 11 της παρούσας είναι δυνατόν αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος και εάν προβαίνει σε παραβάσεις των όρων της σύμβασης αυτής και δεικνύει κακοπιστία, ανεπάρκεια και βραδύτητα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που έχει αναλάβει.

Η κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου γίνεται με πρόταση του Προϊσταμένου της Δασικής Αρχής με έγκριση της Διεύθυνση Δασών Δράμας.

Ένσταση στην πρόταση αυτή δύναται να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας (5) ημερών από την ημερομηνία που θα του επιδοθεί η πρόταση έκπτωσής του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Λύση της σύμβασης χωρίς καμία αποζημίωση δύναται να πραγματοποιηθεί και στις εξής περιπτώσεις:

α.  Εάν περικοπούν οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί για το έργο.

β. Εάν διακοπούν οι εργασίες κατασκευής του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα.

γ.  Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου.

Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση επιστρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε έγγραφη πρόσκληση ή διαταγή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι νόμιμα του επιδόθηκε εάν επιδόθηκε με απόδειξη σ’ αυτόν, τον αντίκλητο ή σε απουσία τους στον χειριστή. Σε άρνηση δε ή απουσία του ανωτέρω στον Αστυνομικό Σταθμό που υπάγεται το έργο.

Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το έργο, θεωρείται δε ότι νομίμως επιδόθηκε αφού πρωτοκολληθεί.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η ωριαία αμοιβή   που αναγράφεται στην Σύμβαση είναι οριστική και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί στη διαδικασία παραιτείται από κάθε αξίωση που θα προέλθει από απρόβλεπτη τυχόν μεταβλητών οικονομικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.

Εάν περάσουν οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί αυτόματα επανέρχονται τα αποτελέσματα που εξαρτώνται απ’ αυτές και δεν απαιτείται καμία διατύπωση ή έκκληση όπως από το άρθρο 340 του ΑΚ προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟΝ 19ο

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΚΑ

Ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιούν που ήταν ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του.

Το προσωπικό που δεν ήταν ασφαλισμένο στο ΙΚΑ υποχρεούται ο ανάδοχος να ασφαλίσει επίσης σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Δημόσιο.

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνονται ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων γενικά του προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και από πάσης φύσεως κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟΝ 20ο

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως φόρους, τέλη και κρατήσεις που ορίζουν οι Νόμοι που ισχύουν την ημέρα ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών και ότι υποχρεούται να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επίδομα όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Εάν μετά την ημερομηνία ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη και κρατήσεις, ο εργολάβος υποχρεούται να καταβάλλει αυτούς, εάν καταργηθούν δεν υποχρεούται να καταβάλλει αυτούς.

ΑΡΘΡΟΝ 21ο

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η έννοια της ωριαίας αποζημίωσης των μηχανημάτων του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έχει υπόψη τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χειρών, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, που κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και όταν τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟΝ 22ο

ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ

α.      Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει, όπως και τις εργασίες που εκτελεί.

Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες υπολογίζονται σε βάρος του αναδόχου.

β.      Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την φύλαξη,  προστασία των κάθε φύσεως κοινοφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα   εκτελούμενα έργα για την πρόληψη ζημιών σ’ αυτή ή διακοπή της λειτουργίας του.

Ειδικότερα θα μεριμνά για την έκδοση σχετικής άδειας προ της εκτελέσεως εργασιών στις αντίστοιχες θέσεις. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου.

γ.     Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση και τις καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής που εκτελείται το έργο και έχει την ευθύνη για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για τη εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει.

ΑΡΘΡΟΝ 23ο

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παίρνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό αυτού και κάθε τρίτο καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.

Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, και γενικά τα ορύγματα εντός κατοικημένων περιοχών που επιπλέον σημαίνονται με φώτα τη νύχτα.

Διαταγές της Υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η καταβολή των δαπανών θα γίνει στο τέλος του έργου και αφού γίνει η παραλαβή των εργασιών και των ωρών εργασίας. Οι πληρωμές θα γίνονται εφάπαξ, με βάση την επιμέτρηση του επιβλέποντα Δασολόγου, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο, και των πρωτοκόλλων παραλαβής (συνοδευόμενων από τα ημερήσια δελτία εργασίας) και αφού έχει προσκομίσει:

α) Των 15νθημερων δελτίων συνοδευόμενων από τα ημερήσια δελτία εργασίας.

β) Τιμολόγιο εργολάβου.

γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε) Ο Φόρος (θα παρακρατηθεί).

στ) Βεβαίωση καταβολής κράτησης 0,06% (για τις λειτουργικές ανάγκες  τής

ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμφάσεων ). Χαρτόσημο 3 % επί τις παραπάνω κράτησης  και  ΟΓΑ 20 % επί χαρτοσήμου.

ζ) Τιμολόγιο εξόφλησης  των δαπανών δημοσιεύσεως εφόσον υπάρχουν, που αναλογούν και να το παραδώσουν    στην Υπηρεσία.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Από το δικαιούμενο ποσό περικόπτεται η δαπάνη για τυχόν σε βάρος του εργολάβου υφιστάμενα τελεσίδικα πρωτόδικα πρωτόκολλα καταλογισμού .

Από το δικαιούμενο ποσό περικόπτεται σε βάρος του εργολάβου, απο τυχών οφειλές του Αναδόχου στο δημοσίο που βεβαιόνονται κατά την φορολογική ενημερότητα .

ΑΡΘΡΟ 25ο

Εάν με την πάροδο των εργασιών ο ανάδοχος αποβιώσει εκτός της επιστροφής της εγγύησης στους νόμιμους κληρονόμους αυτού καταβάλλονται τα ανεξόφλητα (τιμολόγια) μισθώματα. Για το σκοπό αυτό από τους κληρονόμους των δικαιούχων πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά κληρονομητηρίου χωριστά κατά περίπτωση για κληρονόμους εξ αδιαιρέτου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η αμοιβή  που θα καταβληθεί υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης, κηρύκεια δικαιώματα κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Οι πληρωμές  των εργασιών θα γίνουν στα πλαίσια των πιστώσεων που θα χορηγηθούν και οποτεδήποτε αυτές χορηγηθούν για το ανωτέρω έργο.

Η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρωμή μερικώς ή ολικώς εφ΄ όσον δεν έχουν χορηγηθεί εγκαίρως οι σχετικές πιστώσεις του έργου.

Κ.Νευροκόπι 02 - 08 -2017

| Ο Συντάκτης | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ε.Σ.Α.Δ.Μ.-Θ. Ο Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου |
| --- | --- |
| Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος με Α’ βαθμό | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δασολόγος με Α’ βαθμό |