ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

α) Εκπρέμνωση πρέμνων υλοτομηθέντων δέντρων σε: μέρος του Δ.Τ. 1α (235,00 πρέμνα) και στο Δ.Τ. 3α (345,00 πρέμνα) της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά θα εκπρεμνωθούν 580,00 πρεμνά.

β) Απομάκρυνση των πρεμνών των υλοτομηθέντων δέντρων, εκθάμνωση - απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης και των υπολειμμάτων υλοτομίας σε: έκταση 10,00 στρεμμάτων στο Δ.Τ.1α και 15,00 στρεμμάτων στο Δ.Τ.3α της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά επέμβαση σε έκταση 25,00 στρεμμάτων.

γ) Δισκοσβάρνισμα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: Δ.Τ.11β (13) σε έκταση 108,00 στρεμμάτων, σε μέρος του Δ.Τ.13 (13) σε έκταση 50,00 στρεμμάτων και σε μέρος του Δ.Τ.14 (12) σε έκταση 170,00 στρεμμάτων της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Η συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 328,00 στρ.

δ) Περιποίηση επικορύφου λεύκης και παραμφερών ειδών με εργάτες και ειδικά ψαλίδια στο ΔΤ 11β (13) σε 1.400,00 δέντρα λεύκης, σε μέρος του Δ.Τ.13 (13) σε 1.000,00 δέντρα λεύκης και σε μέρος του Δ.Τ.14 (12) σε 1.600,00 δέντρα λεύκης της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά σε 4.000,00 δέντρα λεύκης.

ε) Αποκλάδωση λεύκης και παρεμφερών ειδών με εργάτες και διάφορα μηχανικά μέσα  στο ΔΤ11β(13) σε 2.250,00 δέντρα λεύκης,  σε μέρος του Δ.Τ. 13(13) σε 1.100,00 δέντρα λεύκης, σε μέρος του Δ.Τ. 14(12) σε 1.720,00 δέντρα λεύκης της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά επέμβαση σε 5.070,00 δέντρα λεύκης.

Προϋπολογισμός: 21.488,22 € (Με Φ.Π.Α.)

2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης είναι το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στην σύμβαση των εργασιών.

ΆΡΘΡΟ 2ο

Προθεσμίες

Επικοινωνία – Προθεσμίες – Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών - Πρόγραμμα κατασκευής – Ποινικές ρήτρες

Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, προσκλήσεις και διαταγές της Υπηρεσίας, θεωρούνται ότι επιδόθηκαν νομίμως στον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, εάν επιδοθούν σε οποιονδήποτε από αυτούς. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησής τους, επιδίδονται στον Αστυνομικό Σταθμό στον οποίο υπάγονται οι εργασίες.

Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου, πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών.

Ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται η 21/12/2018.

Στην περίπτωση που διακοπεί η χρηματοδότηση, για οποιοδήποτε λόγο, η σύμβαση λύεται χωρίς απαίτηση του αναδόχου.

Η χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών θα είναι αυτή που θα ορίζεται από τον επόπτη δασολόγο ή δασοπόνο, ανάλογα των ειδικότερων συνθηκών που θα επικρατούν κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Ιδιαίτερα οι εργασίες περιποίησης επικόρυφου & αποκλάδωσης, θα εκτελεστούν από 20-11-2018 έως 21-12-2018. Στην περίπτωση που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελεστούν όλες οι εργασίες, ο ανάδοχος δεν θα αξιώνει καμία αποζημίωση.

Απαγορεύεται ρητώς η συνολική ή μερική εκχώρηση της ανατεθείσας στον ανάδοχο εργασίας.

Λύση της σύμβασης, κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας και χωρίς καμία αποζημίωση του αναδόχου, μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις:

Αν περικοπούν οι πιστώσεις που διατέθηκαν για τις εργασίες.

Στην περίπτωση θανάτου του αναδόχου.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών, σε περίπτωση μη πιστής τήρησης των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων.

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ του δημοσίου και η Υπηρεσία μπορεί να εκτελέσει την εργασία, κατά τρόπο που κρίνει πρόσφορο, σε βάρος του αναδόχου.

Σε περίπτωση διαφωνίας, μεταξύ του επόπτη και του αναδόχου, για την ποιότητα της εργασίας, την χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών, αποφαίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πρωτοκόλληση της αίτησης, ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Σερρών και στην περίπτωση διαφωνίας Δασάρχη – Αναδόχου, η Διευθύντρια Δασών του Νομού. Αφού εξετασθεί η διαφωνία και ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Τιμή μονάδας, επί της οποίας θα καταβάλλεται η αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων εργασιών, είναι αυτή που επιτεύχθηκε στην δημοπρασία και η οποία θεωρείται οριστική και δεν επιδέχεται αναπροσαρμογή, παραιτούμενου του αναδόχου από κάθε αξίωση για τυχόν απρόβλεπτη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι πληρωμές θα γίνονται εφάπαξ, με βάση την επιμέτρηση των εργασιών αφού προσκομιστούν:

Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Βεβαίωση του Ι.Κ.Α, ότι τακτοποίησε τις οφειλές του προς αυτό και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα.

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Τριπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. παρακράτησης φόρου.

Κράτηση 6‰ επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει προ Φ.Π.Α., και το οποίο θα κατατεθεί στην τοπική Δ.Ο.Υ.,Κ.Α.Ε.3425 «Δικαιώματα Γεωτεχνικών», και θα προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό.

Κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 375 του νόμου 4412/2016.

Κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Αποδείξεις πληρωμής όλων των νόμιμων κρατήσεων ακόμη και αν δεν αναγράφονται στο παρόν άρθρο.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

ΆΡΘΡΟ 3ο

Προσωπικό εργολαβίας

Ασφάλιση προσωπικού

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Ι.Κ.Α. διατάξεις.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει, κατά ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει για τις εργασίες και δεν υπάγεται αυτό στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη όλων των επιβαλλόμενων προληπτικών μέτρων κατά των ατυχημάτων. Ρητά συνομολογείται, ότι τυχόν ατυχήματα στο προσωπικό στο χώρο εργασίας ή επί κάθε τρίτου προσώπου ή πράγματος, ότι αυτός θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ο οποίος και αναλαμβάνει και την ευθύνη κάθε αποζημίωσης.

ΆΡΘΡΟ 4ο

Τήρηση Νόμων και λοιπών διατάξεων

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόμων και των σχετικών διατάξεων και υποχρεούται όπως ανακοινώνει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διατάξεις και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ.

Ιδιαίτερα, τονίζεται η υποχρέωση του αναδόχου να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται με τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 447/1977, Π.Δ. 1373/1981, Ν. 1398/1983, Ν.4412/2016 κ.λ.π.) και τους ειδικούς κανονισμούς.

ΆΡΘΡΟ 5ο

Πληρωμές

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ή εφάπαξ, με βάση την επιμέτρηση των εργασιών από τον επόπτη δασολόγο ή δασοπόνο, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και των πρωτοκόλλων παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 9 του Π.Δ 437/81, αφού προσκομίσει:.

Για κάθε πληρωμής ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τιμολόγιο .

β) Φορολογική ενημερότητας.

γ) Βεβαίωση μη οφειλής Ι.Κ.Α.

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

ε) Βεβαίωση καταβολής κράτησης 0,6% του Ν.2342/95 (άρθρο 8,παρ.2), (κατάθεση στη τοπική ΔΟΥ, ΚΑΕ 3425, δικαιώματα γεωτεχνικών).

στ) Αποδεικτικά κατάθεσης, αν δεν γίνει ηλεκτρονική πληρωμή των παρακάτω κρατήσεων:

1) Κράτηση 0,06% υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόμου 4013/2011 επιβαρυμένο με τέλος χαρτοσήμου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%.

2) Κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 επιβαρυμένο με τέλος χαρτοσήμου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση απόδοσης Φ.Π.Α. θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

η) Κατά την πληρωμή γίνεται η νόμιμη παρακράτηση φόρου

θ) Αποδείξεις πληρωμής όλων των νόμιμων κρατήσεων ακόμη και αν δεν αναγράφονται στο παρόν άρθρο.

Από το δικαιούμενο ποσό περικόπτεται η δαπάνη για τυχόν σε βάρος του αναδόχου υφιστάμενα τελεσίδικα πρωτόδικα πρωτόκολλα καταλογισμού όπως ορίζει η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.

Δεν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

ΆΡΘΡΟ 6ο

Έκπτωση αναδόχου

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας (άρθρο 160 του Ν. 4412/2016).

ΆΡΘΡΟ 7ο

Διατάξεις που ισχύουν

Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται, ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 8ο

Ματαίωση διαγωνισμού.

Ματαίωση του διαγωνισμού δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους.